惠阳区永湖镇产业监管协议书

项目名称：

项目单位：

惠阳区永湖镇产业监管协议书

为保证惠阳区产业发展需要，经甲乙双方平等协商一致，订立本协议。

- 一、本协议双方当事人

甲方：  惠州市惠阳区永湖镇人民政府

统一社会信用代码： 91441303MA4UK24CX6

法定代表人(委托代理人)： 王文浩

地址:  惠州市惠阳区永湖镇永新街139号

电话:  0752-3719889

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人（委托代理人）：       职务：

地址：

电话：

- 项目基本情况

项目名称：

项目产业类型：

项目地块位置： 惠州市惠阳区永湖镇老围下村

项目用地面积： 3992平方米

三、甲方权利和义务

（一）甲方根据惠州市惠阳区产业政策和发展要求，为乙方项目创造良好的投资环境，协助办理相关行政审批手续，提供指导性服务。

(二)乙方上述项目建设、施工及竣工投产后，甲方有权自行或委托专业机构按照本协议书核查项目的履约情况，若乙方违反本协议有关约定，甲方有权追究乙方的违约责任。

（三）甲方有权要求乙方提供阶段性工作进展汇报，就项目建设、施工过程中产生的问题进行解释、制定解决方案，汇报方案实施效果。

（四）乙方注册地址不在惠阳区的，甲方支持乙方将注册地址依法变更到惠阳区范围内。

（五）乙方项目符合广东省及惠州市相关优惠政策扶持条件的，甲方承诺积极为乙方争取相关优惠政策。

（六）甲方有权利将本协议中乙方承诺的内容告知区政府相关部门，由甲方和区政府相关部门共同监督协议履行。

四、乙方权利和义务

（一）乙方经招拍挂程序在我区获得产业用地后，只能用于本协议第三条“地块对应投资项目”中约定项目的建设。地块基本情况经有关部门批准发生变动的，乙方应在获批准后30日内向甲方申请办理地块基本情况变动备案，甲方将视情形与乙方签署产业监管协议补充协议。

（二）乙方承诺：

1.项目应在取得《土地成交确认书》之日起 6 个月内取得《施工许可证》并实际开工建设。

2. 项目应在取得《施工许可证》之日起  12  个月内建成并取得建设部门出具的《竣工验收备案收文回执》。

3. 项目应在取得《竣工验收备案收文回执》之日起12个月内实现达产，并在达产当年、其后第三年均实现税收贡献（含出口免抵税额，不含进口环节的关税及增值税，剔除各种政策性退税以及规费）均不低于1000元人民币/平方米/年，以区税务局认定为准。

5. 产值能耗（单位工业总产值的能耗量）符合国家、省、市相关政策和法律法规要求。

（三）乙方为非我区注册登记的企业，在竞得土地后必须在我区市场监管部门注册成立项目开发公司，并以该公司名义办理土地出让（签订土地使用权出让合同）与登记发证手续。新成立公司必须是竞得人的全资子公司（即乙方必须是新公司的唯一股东），并在辖区内金融机构开设对公账户及一般结算账户，所发生业务全额在本地结算。同时，为了做好项目资金的管控，确保专款专用，乙方应要求工程公司在辖区内金融机构开立一般结算账户。

（四）乙方承诺在本协议监管期内企业注册地址不变更到惠阳区以外的地区。

（五）乙方应出具其公司股东会决议作为本协议附件，承诺在本协议监管期内未取得甲方书面同意的情况下，乙方的控股股东不擅自发生变动。

（六）乙方应出具其公司股东会决议作为本协议附件，承诺在未取得甲方书面同意的情况下，建设用地使用权及建筑物不动产权在本协议监管期内不擅自转让。

（七）乙方承诺按照与区自然资源局签订的本宗地《出让合同》中约定条款对本宗地进行开发建设。

（八）乙方项目建筑楼顶在满足安全、必要设备安装等条件后，按照“应建尽建”原则建设分布式光伏电站，在项目竣工验收之日起3 个月内启动建设。由区工信部门负责监管。

（九）乙方在项目建设及运营过程中须遵循国家、省、市、区环境保护及安全生产要求，否则由区生态环境分局、区应急管理局按有关规定处理。

五、各阶段核查标准及程序

（一）项目正式投产后满3年核查标准

1. 达产时间是否延误；

2. 产出效率是否达到承诺值；

3. 单位土地税收贡献率是否达到承诺值；

4. 产值能耗是否超标；

5. 房产是否存在出售、出租情况；

6. 股权及股东出资是否未经同意发生变化；

7. 实际运营产业是否符合其他准入条件；

8. 甲方依据本协议或者根据政府相关部门要求认为需要核查的其他项目。

（二）核查程序

乙方取得《土地成交确认书》满5年、8年后90日内，应分别向甲方提出本项目在前述12个月内完成的纳税总额等履约核查申请。甲方可自行或委托专业机构对本协议约定事项的履行情况进行核查。审验不合格的，甲方有权要求乙方进行整改，并有权再次进行专项审验。

- 退出机制

- 开工前退出

因乙方自身原因终止项目投资建设的，乙方可申请将土地退回由出让方收回，也可由甲方向区自然资源局提出收回土地申请，区自然资源局依法按照相关程序配合收回土地使用权。针对此类情形，分别按以下约定补偿方式，由土地出让人收回建设用地：

- 超过土地使用权出让合同约定的开工建设时间未建设但未满1年向土地出让人提出申请的，收回土地按已缴纳合同土地价款扣除已使用年期价值后补偿土地使用权人；

- 超过土地使用权出让合同约定的开工建设时间未建设满1年但未满2年向土地出让人提出申请的，按照规定征收土地闲置费用后，收回土地按已缴纳土地价款扣除已使用年期价值后补偿土地使用权人。

（二）达产后退出

在本协议约定的达产时间之后，乙方因自身原因无法运营，可以申请将土地退由出让方收回。土地行政主管部门可根据相关法律法规收回土地使用权，对土地及地上建筑物、构筑物及附属设施的补偿按照有关规定进行处置。

七、法律责任

（一）乙方出现以下违反本协议第四条第（二）项协议约定行为的，应当承担违约金：

经甲方核查，乙方实际缴纳税收未达到承诺标准的，甲方有权催告乙方在 12 个月内完成承诺；催告期届满仍未完成的，乙方应当以承诺年税收与实际年税收的差额为限，一次性向甲方（或甲方指定的机构）缴纳违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿损失。

（二）乙方出现以下违约行为的，乙方行为无效，并应当承担违约金：

1. 乙方违反协议第四条第（五）项约定，擅自变更主要股东出资比例、项目公司股权结构的，乙方转让行为无效，且应当以股权变更的实际转让金额为限，一次性向甲方（或甲方指定的机构）缴纳违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿损失。

2. 乙方违反协议第四条第（六）项约定，擅自转让建设用地使用权及建筑物不动产权，乙方转让行为无效，且应当以实际转让金额为限，一次性向甲方（或甲方指定的机构）缴纳违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿损失。

3. 乙方违反协议第四条第（七）项约定，擅自出租产业用地及建成物业的，乙方出租行为无效，且应当以实际产生的租赁金额为限，一次性向甲方（或甲方指定的机构）缴纳违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方赔偿损失。

（三）乙方出现以下违约行为的，甲方可将乙方信息报送至市场监管、税务、交易中心、自然资源、住建、金融等相关部门，由相关部门在公共信用信息管理系统中将乙方列入失信“黑名单”。乙方不得参与惠阳区范围内的政府采购、建设工程招投标、政府资金扶持、土地竞拍、金融贷款等有关活动：

1. 乙方违反本协议第四条第（一）项约定，擅自变更产业类型的，甲方有权要求乙方改正；但因乙方拒不改正而造成环境、安全等方面恶劣后果的；

2. 因乙方自身原因导致违反第四条第（二）项第1~3点约定，未按约定时间报建、投产、达产的，甲方有权催告乙方在  6  个月内完成，期限届满后乙方仍未达成的；

3. 乙方违反协议第四条第（三）项、第（四）项约定，未在惠阳区注册企业或擅自将企业变更注册至惠阳区以外的，甲方有权责令乙方在  1  个月内改正；乙方拒不改正或改正期届满仍未完成手续的；

- 乙方违反协议第四条第（八）项约定，在接到甲方通知情况下仍未按时向甲方提出核查申请，甲方有权单方启动核查程序，在此情况下乙方拒不配合的；

八、争议解决方式

凡因本协议书引起的任何争议，由双方协商解决。协商不成的，各方一致同意向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

九、其他

本协议履行过程中，对协议中部分名词含义的理解存在不同意见的，以依据法律、行政法规、地方政策和规范性文件的解释为准。

十、合同效力

本协议书一式五份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方一份，其余两份分别提供给区自然资源局、区科促局作为企业办理报建手续及项目落户材料。

本协议书自甲乙双方签字并盖章且乙方取得产业用地并取得不动产权证之日起生效。

本协议书未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

乙方（盖章）：

法定代表人：

签订日期：     年  　月   日

签订地点：广东省惠州市惠阳区永湖镇人民政府