项目投资监管协议书

甲方：惠东县人民政府

地址：广东省惠州市惠东县平山街道人民路23号

乙方：项目公司

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

根据国家和地方有关法律法规，甲乙各方本着平等、自愿、诚信、互利的原则，经友好协商，就乙方在惠州新材料产业园（以下简称“产业园”）投资建设运营项目事宜，达成共识，形成协议如下：

第一条 标的地块信息

（一） 宗地位置：惠州新材料产业园—白花镇联丰村福岭村小组地段

（二） 土地用途：工业用地

（三） 用地面积：79715.54平方米

第二条 乙方拟在上述地块投资建设惠州新材料产业园热电冷联产项目（以下简称“项目”），项目建设规模为2台9F（单机装机容量460MW）级燃气机组和1台100吨/小时的燃气锅炉（暂定）及其配套设施，最终建设规模以项目公司实际获批的核准内容为准；项目建成投产后主要生产经营包括但不限于电厂和热力管网的建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售、综合利用，电力项目技术咨询、技术服务等。

第三条 项目注册资本不低于1000万元。项目固定资产投资（土地、厂房、基础建设及设备等）金额占项目总投资额70%以上。项目投资资金分批到位项目公司，保障项目建设周期内的资金需求。

第四条 项目用地的使用年限、土地交付时间、交付条件、土地出让金的支付方式等内容在项目用地的《国有建设用地使用权出让合同》中确定。

第五条 项目自《国有建设用地使用权出让合同》约定的宗地交付日期起1个月内动工，在项目获核准之日起 28个月内完工（项目地上建筑物、构筑物建成及设施设备安装调试完成）。为满足园区用热需求，乙方先行启动锅炉建设，全力保障园区用热需求。

各方明确，乙方除遵守前述约定的期限外，项目动工、完工时间也不得违反《国有建设用地使用权出让合同》的约定。

第六条 乙方在项目动工后，须在每月5日前向甲方书面通报项目固定资产完成投资额、资金到位率、建设进度等情况。

第七条 乙方在项目建设和投产后的生产、经营过程中应严格遵守安全生产、环境保护等相关法律、法规和标准的规定，以及安全评价、环境影响报告的要求，减少“三废”排放，不得对周边环境造成不良环境影响（如产生异味等），并建立事故应急预案。

第八条 乙方承诺：项目达产后，固定资产投资达到182000万元以上，单位土地面积上的投资强度不低于6000元/平方米。

第九条 乙方应当于项目达产之日起第二个自然年向甲方提供统计信息资料，甲方可自行或委托专业机构对统计信息资料进行核查。认为不合格的，甲方有权要求乙方进行整改，并有权再次进行专项验收。

第十条 项目建设期内，未经甲方书面批准，乙方不得将项目整体转让或者部分转让，项目不得对第三人承包。经甲方书面同意项目公司股权或股份流转的，乙方须确保项目公司控股股东持股不低于51%，且实际控制人地位不发生变化。期限届满，乙方拟转让项目的，应当提前一个月通知甲方，同时应当保证所有受让方承继乙方项目投资、建设及运营期间承诺的全部义务或责任（包括但不限于本协议项下义务及其与其他行政机关签署的相关协议等）。

第十一条 甲方权利义务

（一）甲方指导和协助乙方开展相关工作，在合法范围内协助乙方解决项目建设及建成投产后经营过程中的问题。

（二）若乙方违反本协议有关约定，甲方有权追究乙方的违约责任。

第十二条 乙方权利义务

（一）乙方承诺上述地块只能用于本协议第二条约定的项目内容建设，未经甲方书面同意，不得建设大中型行政办公楼、员工宿舍楼等非生产性设施。乙方须保证项目的动工、建设及运营符合项目所在地行政职能部门的审批、备案等行政手续，依法建设，依法运营。

（二）乙方在生产经营期间内，需依法向甲方相关部门提供统计信息资料。

（三）乙方依法获得所涉项目相应的行政许可及经营权后优先满足产业园企业的用热用冷需求，并根据具体业务情况给予适当优惠。

（四）乙方开展的全部经营业务须在惠东县内开票，并依法进行属地统计和属地纳税。乙方积极动员项目施工单位以由项目所在地税务主管机关代为开具发票等方式在惠东县纳税。

（五）产业园公用基础设施建设需要铺设各种管道与管线进出、通过、穿越项目所属地块时，在不影响乙方安全和建设运营的前提下，乙方应提供便利。

第十三条  违约责任

乙方严格按照行政许可的经营范围经营，不得超出经营范围。

因乙方自身原因导致有下列情形之一，且经甲方通知后乙方仍未按照下列约定承担违约责任的，甲方有权直接向乙方收取违约金：

（一）经甲方核查，乙方固定资产投资未达到承诺的，甲方有权催告乙方在6个月内完成约定；催告期届满仍未完成的，乙方向甲方（或甲方指定的机构）一次性支付违约金，违约金按承诺投资与实际投资之间差额的5%计；

（二）违反本协议的约定，项目公司的注册地址变更至惠东县以外的，自变更之日起乙方每日按土地成交价的0.5‰向甲方（或甲方指定的机构）支付违约金，直至项目公司的注册地址重新变更回惠东；

（三）违反本协议第十条约定的，以项目不动产权登记的土地面积为标准，按2000元／平方米的标准向甲方（或甲方指定的机构）支付违约金。

第十四条 如因政府相关部门或甲方的审批进度、交地时间迟延等原因造成项目迟延的，项目动工时间和开发建设进度及投产、达产时间作相应顺延。

如因不可抗力导致投资项目迟延，致使项目未能按本协议约定履行的，不可抗力期间导致的不能履约，双方相互均不承担违约责任。遇到不可抗力事件的一方，应在事件发生之日起48小时内通知另一方并须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。不可抗力包括但不限于地震、台风、山洪、暴雨、地质缺陷、疫情及国家法律法规变化等公认的事件。

- 若因乙方原因项目未能按照约定日期动工建设，或虽经项目所在地自然资源部门同意延期并另行约定开工日期，但仍逾期超过6个月的，视为乙方放弃项目，甲方有权解除本协议，项目所在地自然资源部门依法、或视情况选择适用《国有建设用地使用权出让合同》或本协议收回土地及其地上建筑物、构筑物及其附属设施。

若因乙方原因项目未按期完工的，甲方有权追究违约责任。项目运营后，项目公司擅自停工的，由有关行政管理部门依法处理。

第十六条 乙方最终未能通过招标、拍卖、挂牌方式取得项目土地使用权的，本协议自动终止，已产生的投资和损失等由投资方自行承担。

如项目用地的《国有建设用地使用权出让合同》被依法解除、终止的，或该土地使用权被依法收回的，本协议随之自动终止，已产生的投资和损失等由投资方自行承担。

第十七条 本协议有效期为10年（有效期满后，须另行签订协议），自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

- 第十八条 本协议一式陆份，甲乙各方各执贰份，抄送惠州环大亚湾新区管理委员会贰份。本协议未尽事宜，经甲乙各方协商一致可订立补充条款。补充条款及附件均为本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力。

第十九条 本协议在履行过程中发生争议，各方应友好协商解决，若各方仍协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，以解决争议。

（以下无正文，仅为本协议的签字页）

| 甲方（盖章）： 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人（签名）： | 法定代表人或授权委托人（签名）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |